АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.02.2025				                                                                                       № 1

с. Никольское-на-Черемшане

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 26.11.2024 № 34 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации» администрация поселения п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области».

- С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 16.02.2023 №3 «Благоустройство территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования, распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2025, подлежит размещению в официальном сетевом издании муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (melekess-pressa.ru), а также на официальном сайте администрации муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (nikolskoe.m-vestnik.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Главы администрации                                                                    Т. В. Легких

Стратегические приоритеты муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

В настоящее время очевидно, что решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Ведение работ по единой программе позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по созданию комфортной среды, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства дворовых и общественных территорий поселения.

Решение проблемы создания комфортной среды проживания на территории поселения путём качественного повышения уровня благоустройства способствует концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

2. Описание приоритетов и целей

социально-экономического развития муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района в сфере реализации муниципальной программы

- Реализация запланированных мероприятий в 2025-2030 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

3. Сведения о взаимосвязи муниципальной программы

с национальными целями развития Российской Федерации,

стратегическими приоритетами, целями и показателями

государственной программы

Ульяновской области

Связь муниципальной программы с государственной программой Ульяновской области не предусмотрена.

Описание задач муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

Задачи Программы:

- повышение качества и комфорта сельской  среды на территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области;

- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей.

- Приложение 1

- к постановлению администрации

- МО «Николочеремшанское

- сельское поселение»

- Мелекесского района

- от 03.02.2025 № 1

- Муниципальная программа

- «Благоустройство территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района

- Ульяновской области»

- с. Никольское-на-Черемшане

- 2025 г.

- Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы (Заказчик муниципальной программы) | Администрация муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее Администрация) |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Финансовый отдел администрации муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |
| Соисполнители муниципальной программы, участники муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |
| Цель/цели муниципальной программы | 1.Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области; 2. Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»; 3. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей сел муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение». |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Подпрограмма не предусмотрена |
| Показатели муниципальной программы | - увеличение количество благоустроенных территорий общественного самоуправления; - увеличение количество реализованных проектов, подготовленных на основе местных инициатив граждан; - сохранение на уровне базового значения количества содержащихся памятных сооружений, посвященных воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.; - сохранение на уровне базового значения количества содержащихся мест захоронений. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Источником финансового обеспечения муниципальной программы являются бюджетные ассигнования муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее - местный бюджет). Общий объём бюджетных средств на финансовое обеспечение муниципальной программы в 2025-2030 годах составляет 4263,15000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год - 781,07500 тыс.руб; 2026 год – 695,37500 тыс.руб; 2027 год – 696,67500 тыс.руб; 2028 год – 696,67500 тыс.руб; 2029 год – 696,67500 тыс.руб. 2030 год - 696,67500 тыс.руб. В т.ч. объем финансирования МП за счет средств местного бюджета поселения составит 4263,15000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год - 781,07500 тыс.руб; 2026 год – 695,37500 тыс.руб; 2027 год – 696,67500 тыс.руб; 2028 год – 696,67500 тыс.руб; 2029 год – 696,67500 тыс.руб. 2030 год - 696,67500 тыс.руб. Распределение по мероприятием в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе |
| Связь муниципальной программы с государственной программой Ульяновской области | Не предусмотрена |

|  | Приложение N 2 к муниципальной программе |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания динамики) значения показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024г) | Значение показателя |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственных программ Ульяновской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель муниципальной программы «Создание комфортной среды для проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества благоустроенных территорий общественного самоуправления | возрастающий | Шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Администрация | - |
| 2. | Ежегодная реализация проектов, подготовленных на основе местных инициатив граждан | возрастающий | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Администрация | - |
| 3. | Сохранение на уровне базового значения количества содержащихся памятных сооружений, посвященных воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. | не менее | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Администрация | - |
| 4. | Сохранение на уровне базового значения количества содержащихся мест захоронений | не менее | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Администрация | - |

| Приложение 3 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Благоустройство территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия |  | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» |  |  |  | Всего бюджетные ассигнования, в том числе | 6400000000 | 4263,15000 | 781,07500 | 695,37500 | 696,67500 | 696,67500 | 696,67500 | 696,67500 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 4263,15000 | 781,07500 | 695,37500 | 696,67500 | 696,67500 | 696,67500 | 696,67500 |  |  |
| Направление «Развитие благоустройства МО «Николочеремшанское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории общественного самоуправления» | Администрация | Всего бюджетные ассигнования, в том числе | 6440100000 | 10,00000 | 5,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6440100000 | 10,00000 | 5,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |  |  |
| 1.1. |  | Софинансирование на развитие территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, в части мероприятий по благоустройству | Администрация | Всего бюджетные ассигнования, в том числе | 64401S1500 | 10,00000 | 5,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 64401S1500 | 10,00000 | 5,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |  |  |
| 2. |  | Региональный приоритетный проект «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Гончарова в с.Никольское-на-Черемшане Мелекесского района Ульяновской области» (2 этап) | Администрация | Всего бюджетные ассигнования, в том числе | 6430200000 | 38,00000 | 13,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6430200000 | 38,00000 | 13,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 |  |  |
| 2.1. |  | Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан | Администрация | Всего бюджетные ассигнования, в том числе | 64302S0420 | 38,00000 | 13,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 64302S0420 | 38,00000 | 13,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 |  |  |
| 3. |  | Комплекс процессных мероприятий «Содержание памятных сооружений, посвященных воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» | Администрация | Всего бюджетные ассигнования, в том числе | 6440300000 | 200,70000 | 31,50000 | 32,80000 | 34,10000 | 34,10000 | 34,10000 | 34,10000 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6440300000 | 200,70000 | 31,50000 | 32,80000 | 34,10000 | 34,10000 | 34,10000 | 34,10000 |  |  |
| 3.1. |  | Осуществление переданных полномочий из муниципального района на уровень поселений по содержанию памятных сооружений | Администрация | Всего бюджетные ассигнования, в том числе | 6440361010 | 200,70000 | 31,50000 | 32,80000 | 34,10000 | 34,10000 | 34,10000 | 34,10000 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6440361010 | 200,70000 | 31,50000 | 32,80000 | 34,10000 | 34,10000 | 34,10000 | 34,10000 |  |  |
| 4. |  | Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения» | Администрация | Всего бюджетные ассигнования, в том числе | 6440400000 | 513,45000 | 85,57500 | 85,57500 | 85,57500 | 85,57500 | 85,57500 | 85,57500 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6440400000 | 513,45000 | 85,57500 | 85,57500 | 85,57500 | 85,57500 | 85,57500 | 85,57500 |  |  |
| 4.1. |  | Осуществление переданных полномочий из муниципального района на уровень поселений по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация | Всего бюджетные ассигнования, в том числе | 6440461122 | 513,45000 | 85,57500 | 85,57500 | 85,57500 | 85,57500 | 85,57500 | 85,57500 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6440461122 | 513,45000 | 85,57500 | 85,57500 | 85,57500 | 85,57500 | 85,57500 | 85,57500 |  |  |
| 5. |  | Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» | Администрация | Всего бюджетные ассигнования, в том числе | 6440500000 | 3501,00000 | 646,00000 | 571,00000 | 571,00000 | 571,00000 | 571,00000 | 571,00000 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6440500000 | 3501,00000 | 646,00000 | 571,00000 | 571,00000 | 571,00000 | 571,00000 | 571,00000 |  |  |
| 5.1. |  | Финансовое обеспечение реализации прочих мероприятий по благоустройству поселения | Администрация | Всего бюджетные ассигнования, в том числе | 6440561096 | 3501,00000 | 646,00000 | 571,00000 | 571,00000 | 571,00000 | 571,00000 | 571,00000 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6440561096 | 3501,00000 | 646,00000 | 571,00000 | 571,00000 | 571,00000 | 571,00000 | 571,00000 |  |  |